Sprint Backlog for Sprint 1

Sprint Goal:

- Xây dựng các tính năng cơ bản để quản lý thuốc, khách hàng và hóa đơn, đồng thời hoàn thiện giao diện người dùng chính.

| ID | Task | Feature (User Story) | Priority | Estimated Time | Assigned To | Status | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Thiết kế giao diện đăng ký | US-1.1 | High | 8h | Frontend Dev | In progress | Sử dụng ReactJS. |
| T2 | Tạo API đăng ký tài khoản , mã hóa mật khẩu . | US-1.1 | High | 12h | Backend Dev | Not Started | Kết nối với cơ sở dữ liệu Mongodb. |
| T3 | Viết test case cho chức năng đăng ký | US-1.1 | High | 4h | QA Tester | Not Started | Xác minh đăng ký hợp lệ . |
| T4 | Thiết kế giao diện đăng nhập | US-1.2 | High | 6h | Frontend Dev | In Progress | Sử dụng ReactJs |
| T5 | Tạo API và Jwt token mỗi khi người dùng tạo request đăng nhập. | US-1.2 | High | 8h | Backend Dev | In Progr ess | Kiểm tra tài khoản tồn tại hoặc đã kích hoạt tài khoản |
| T6 | Viết test case cho giao diện đăng nhập | US-1.2 | High | 3h | QA Tester | Not Started | Xác minh đăng nhập hợp lệ . |
| T7 | Tạo API xử lý khi người dùng gửi yêu cầu quên mật khẩu , gửi email có mã tạo mật khẩu cho người dùng | US-1.3 | Medium | 10h | Backend Dev | Not Started | Xác minh tài khoản trước khi gửi mã , giới hạn thời gian cho mã. |
| T8 | Tạo giao diện chức năng quên mật khẩu | US-1.3 | Medium | 6h | Frontend Dev | Not Started | Yêu cầu từ back-end gửi mã cho người dùng |
| T9 | Viết testcase cho chức năng quên mật khẩu | US-1.4 | Medium | 4h | QA Tester | Not Started | Nhập đúng mã được gửi về email. |
| T10 | Thiết kế giao diện đăng ký khóa học mới | US-1.4 | High | 8h | Frontend Dev | Not Started | Sử dụng React JS. |
| T11 | Thiết kế API sử cùng với MongoDB để tìm các khóa học và hiển thị đúng thông tin | US-1.4 | High | 10h | Backend Dev | Not Started | Sử dụng MongoDB để truy vấn các thông tin khóa học . |

Chi tiết các cột:

- ID: Số định danh duy nhất cho từng nhiệm vụ, nhóm theo tính năng chính.

- Task: Mô tả cụ thể công việc cần làm.

- Feature (User Story): Tính năng từ Product Backlog liên quan đến nhiệm vụ.

- Priority: Độ ưu tiên của nhiệm vụ, dựa trên tầm quan trọng trong Sprint.

- Estimated Time: Thời gian ước tính hoàn thành nhiệm vụ.

- Assigned To: Thành viên trong nhóm chịu trách nhiệm thực hiện.

- Status: Trạng thái của nhiệm vụ, bao gồm:

  - Not Started: Chưa bắt đầu.

  - In Progress: Đang thực hiện.

  - Done: Hoàn thành.

- Notes: Các ghi chú hoặc hướng dẫn bổ sung.

Tóm tắt kế hoạch Sprint 1:

- Tổng số nhiệm vụ: 11.

- Tổng thời gian ước tính: 79 giờ.

- Thành viên trong nhóm:

  - Frontend Dev (1 người): Thiết kế giao diện.

  - Backend Dev (1 người): Xử lý API và cơ sở dữ liệu.

  - QA Tester (1 người): Viết và thực hiện kiểm thử.

  - Technical Writer (1 người): Tài liệu hướng dẫn.

Làm thế nào để sử dụng Sprint Backlog?

- Cập nhật trạng thái:

  - Sử dụng Trello, Jira, hoặc file Excel để cập nhật trạng thái của từng nhiệm vụ.

  - Các trạng thái chuyển động: To Do → In Progress → Done.

- Theo dõi tiến độ hàng ngày:

  - Sử dụng Daily Scrum để kiểm tra tiến độ và giải quyết các vấn đề tồn đọng.

- Hoàn thành Sprint Goal:

  - Đảm bảo tất cả các nhiệm vụ High Priority được hoàn thành đúng thời gian.